Guía para planear: ¡Yo emprendo!

| ¿Cuál es el tema que nos interesa? | Resolución del problema del abandono de mensajes de voz de llamadas no atendidas mediante notificaciones |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante este tema? | Importante para mejorar la comunicación al evitar la pérdida de información clave en mensajes de voz. |
| ¿Para quienes lo vamos a hacer? | Cualquier persona que desee mejorar su eficiencia de comunicación, especialmente aquellos que necesitan no perder información importante a través de llamadas |

| ¿Para qué es la actividad? | ¿Qué vamos a hacer? | ¿Qué queremos lograr? | ¿Qué necesitamos? | ¿Cuándo lo vamos a hacer? | ¿Quién lo hace? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El objetivo de esta actividad es desarrollar y lanzar una aplicación que resuelva el problema del abandono de mensajes de voz de llamadas no atendidas. | Las actividades clave incluyen el diseño y desarrollo de la aplicación, pruebas de usabilidad, estrategias de notificación efectiva y el lanzamiento en tiendas de aplicaciones. | Se espera que la aplicación ayude a los usuarios a revisar sus mensajes de voz de manera más efectiva, lo que reducirá la pérdida de información importante y mejorará la comunicación. | Necesitaré un equipo de desarrollo de aplicaciones, hardware y software de desarrollo, acceso a servidores o almacenamiento en la nube, y capital para financiar el desarrollo y marketing de la aplicación. | Cronograma: Diseño y Planificación: Fecha de Inicio: 01/11/2023 Fecha de Finalización: 15/11/2023 Desarrollo de la Aplicación: Fecha de Inicio: 16/11/2023 Fecha de Finalización: 28/02/2024 Pruebas de Usabilidad: Fecha de Inicio: 01/03/2024 Fecha de Finalización: 15/03/2024 Estrategias de Notificación Efectiva: Fecha de Inicio: 16/03/2024 Fecha de Finalización: 30/04/2024 Lanzamiento en Tiendas de Aplicaciones: Fecha de Inicio: 01/05/2024Fecha de Finalización: 15/05/2024 | Samuel Martínez Sánchez liderará este proyecto. |